iPMAC · Khoá Ready for BA · TPL-005 · Buổi 3

BA Planning Document

Plan trước khi viết tài liệu lớn — 1-2 trang, không 10 trang.

| Dự án / Phân hệ | [ Điền ] |
| --- | --- |
| BA | [ Tên BA ] |
| Sponsor | [ Tên ] |
| PM | [ Tên ] |
| Version | 1.0 |
| Date | __/__/____ |

1. Mục tiêu kinh doanh

Vì sao dự án có?

[ Mục tiêu cụ thể ]

[ Mục tiêu cụ thể ]

[ Mục tiêu cụ thể ]

Đo thành công bằng:

[ KPI cụ thể đo bằng số (vd. tăng 30% conversion) ]

2. Phạm vi (Scope)

In-scope (PHẢI LÀM)

[ Liệt kê ]

Out-of-scope (KHÔNG LÀM)

[ Liệt kê ]

3. Stakeholder

| Vai trò | Tên / Phòng ban | Power | Interest | Cách giao tiếp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor | [ ... ] | Cao | Cao | Họp tuần |
| End user | [ ... ] | Thấp | Cao | Demo cuối sprint |
| Tech Lead | [ ... ] | Cao | Cao | Daily stand-up |
| Pháp chế | [ ... ] | Cao | Thấp | Email update |

4. Cách khơi gợi yêu cầu (Elicitation approach)

Phỏng vấn 1-1: ___ buổi với ai?

Workshop: ___ buổi cho nhóm nào?

Quan sát thực tế: có cần không?

Đọc tài liệu cũ: tài liệu nào, ở đâu?

5. Deliverable (output sẽ giao)

☐ BRD

☐ SRS

☐ User Stories

☐ Use Case Spec

☐ BPMN (sơ đồ quy trình)

☐ ERD (sơ đồ dữ liệu)

☐ Wireframe / Mockup

☐ Test Cases

☐ Traceability matrix

6. Timeline + cột mốc

| Tuần | Hoạt động | Output | Stakeholder |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elicitation (3 buổi phỏng vấn) | Note + 5 pain points | KH + Sponsor |
| 2 | Phân tích — vẽ sơ đồ | BPMN + ERD + UC | BA solo |
| 3 | Thiết kế + viết tài liệu | Wireframe + SRS draft | BA + UI |
| 4 | Validate + sign-off | SRS v1.0 | Sponsor + Tech Lead |

7. Rủi ro + dependency

[ ⚠ Rủi ro / dependency ]

[ ⚠ Rủi ro / dependency ]

[ ⚠ Rủi ro / dependency ]

8. Tools sử dụng

| Tài liệu | Confluence / Notion |
| --- | --- |
| Tracking | Jira (project: ___) |
| Vẽ sơ đồ | Mermaid · draw.io |
| Wireframe | Figma · v0.dev |
| Communication | Slack #project-___ |

Sign-off

| Vai trò | Tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| BA |  |  |  |
| Sponsor |  |  |  |

— TPL-005 BA Planning Document ·