iPMAC · Khoá Ready for BA · TPL-021 · Buổi 8

Meeting Agenda — 4 templates

4 template agenda cho 4 loại meeting BA hay chủ trì.

A. Elicitation Meeting (Họp khơi gợi yêu cầu) — 60-90 phút

Mục tiêu: Hiểu pain point, identify yêu cầu cốt lõi, confirm scope phase 1

| Ngày + giờ | __/__/____ — __:__ |
| --- | --- |
| Hình thức | ☐ In-person ☐ Online (link: ___) |
| Tham gia | [ Liệt kê ] |

Agenda

| Phút | Nội dung | Người chủ trì |
| --- | --- | --- |
| 0-5 | Warm-up + giới thiệu | BA |
| 5-15 | Bối cảnh dự án + mục tiêu meeting | BA |
| 15-50 | Phỏng vấn đào sâu (15 câu hỏi mở — TPL-008) | BA + Stakeholder |
| 50-70 | Discussion + brainstorm yêu cầu | All |
| 70-85 | Tổng kết + xác nhận hiểu đúng | BA |
| 85-90 | Action items + next step | BA |

B. Walk-through Meeting — 45-60 phút

Mục tiêu: Dev/QA hiểu rõ SRS, identify gap + technical risk, get buy-in

| Ngày + giờ | __/__/____ — __:__ |
| --- | --- |
| Hình thức | ☐ In-person ☐ Online (link: ___) |
| Tham gia | [ Liệt kê ] |

Agenda

| Phút | Nội dung | Người chủ trì |
| --- | --- | --- |
| 0-5 | Recap context + scope | BA |
| 5-30 | Đi qua từng section SRS (BA share screen) | BA |
| 30-45 | Q&A + identify gap | All |
| 45-55 | Action item: BA fix gì, dev clarify gì | BA |
| 55-60 | Confirm sẵn sàng vào sprint | All |

C. Sprint Review / Demo — 30-60 phút

Mục tiêu: Show kết quả sprint, lấy feedback từ khách, confirm sprint sau

| Ngày + giờ | __/__/____ — __:__ |
| --- | --- |
| Hình thức | ☐ In-person ☐ Online (link: ___) |
| Tham gia | [ Liệt kê ] |

Agenda

| Phút | Nội dung | Người chủ trì |
| --- | --- | --- |
| 0-5 | Welcome + sprint goal recap | PM |
| 5-25 | Demo các tính năng đã hoàn thành | BA + Dev |
| 25-40 | Q&A + feedback từ khách | Khách + Sponsor |
| 40-50 | Sprint sau goal + scope preview | PM + BA |
| 50-55 | Confirm + agree | All |
| 55-60 | Wrap-up | PM |

D. Change Request Review — 30-45 phút

Mục tiêu: Review CR + impact analysis, quyết định Approve / Reject / Defer

| Ngày + giờ | __/__/____ — __:__ |
| --- | --- |
| Hình thức | ☐ In-person ☐ Online (link: ___) |
| Tham gia | [ Liệt kê ] |

Agenda

| Phút | Nội dung | Người chủ trì |
| --- | --- | --- |
| 0-3 | Recap CR là gì, từ ai | BA |
| 3-10 | Mô tả thay đổi chi tiết | BA |
| 10-25 | Impact analysis (5 dimension — TPL-026) | BA + Tech Lead |
| 25-35 | Discussion + Q&A | All |
| 35-40 | Decision: Approve / Reject / Defer | Sponsor |
| 40-45 | Next steps + action items | BA + PM |

Tips dùng template

Gửi agenda 24h trước họp — qua email + Slack

Đính kèm vật liệu cần đọc trước

Stick to time — quá giờ = không tôn trọng stakeholder

BA chủ trì cần có timer — 5p/10p/15p

Note real-time trên Notion/Confluence

Gửi minutes (TPL-022) trong 24h sau meeting

— TPL-021 Meeting Agenda ·