iPMAC · Khoá Ready for BA · TPL-025 · Buổi 9

Change Request — CR-XXX

Văn bản chính thức cho mọi thay đổi yêu cầu sau sign-off.

| CR ID | [ CR-018 ] |
| --- | --- |
| Date | __/__/____ |
| Status | ☐ Draft ☐ Reviewed ☐ Approved ☐ Rejected ☐ Implemented |
| Project | [ Tên dự án ] |
| Module | [ Phân hệ ] |
| Requested by | [ Tên + role ] |
| Priority | ☐ Critical ☐ High ☐ Medium ☐ Low |
| Type | ☐ Functional ☐ NF ☐ Bug-fix ☐ Scope addition |

1. Mô tả thay đổi (What)

1.1. As-is — Yêu cầu hiện tại

[ [ Quote nguyên văn từ SRS — FR-XXX hoặc US-XXX ] ]

1.2. To-be — Thay đổi đề xuất

[ [ Mô tả mới ] ]

1.3. Diff cụ thể

Thêm:

[ ... ]

Sửa:

[ ... ]

Xoá:

[ ... ]

2. Lý do thay đổi (Why)

Stakeholder phải giải thích — KHÔNG accept "tôi nghĩ tốt hơn"

[ Lý do ___: ]

[ Lý do ___: ]

[ Lý do ___: ]

[ Bằng chứng (data, user feedback, regulation): ... ]

3. Impact Analysis

Sử dụng TPL-026 — phân tích 5 dimension chi tiết.

Tóm tắt:

| 📄 Tài liệu bị ảnh hưởng | [ ... ] |
| --- | --- |
| 💻 Code estimate | [ ___ giờ dev ] |
| 📅 Schedule impact | [ +___ ngày ] |
| 💰 Budget impact | [ ___ triệu ] |
| ⚠ Risk level | ☐ Low ☐ Medium ☐ High |

4. Recommendation

BA recommend: ☐ Approve   ☐ Reject   ☐ Defer

[ Lý do recommend: ... ]

5. Approval Matrix

| CR Size | Ai duyệt |
| --- | --- |
| Nhỏ (≤ 1 ngày dev) | BA + Tech Lead (24h) |
| Trung bình (2-5 ngày dev) | PM + BA Lead + Tech Lead (3 ngày) |
| Lớn (> 5 ngày dev, ảnh hưởng kiến trúc) | Sponsor + CTO + Steering (1 tuần) |

6. Decision

| Vai trò | Tên | Decision | Ngày | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor |  | ☐ Approve ☐ Reject ☐ Defer | __/__ |  |
| Tech Lead |  | ☐ Approve ☐ Reject ☐ Defer | __/__ |  |
| BA Lead |  | ☐ Approve ☐ Reject ☐ Defer | __/__ |  |
| PM |  | ☐ Approve ☐ Reject ☐ Defer | __/__ |  |

Final Decision: ☐ APPROVED   ☐ REJECTED   ☐ DEFERRED to ___

7. Implementation Plan (nếu Approved)

| # | Action | Owner | Deadline |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [ ... ] | [ ... ] | __/__ |
| 2 | [ ... ] | [ ... ] | __/__ |
| 3 | [ ... ] | [ ... ] | __/__ |
| 4 | [ ... ] | [ ... ] | __/__ |
| 5 | [ ... ] | [ ... ] | __/__ |

8. Communication

☐ Notify dev team

☐ Notify QA team

☐ Update Confluence page

☐ Update Jira tickets với label "CR-018"

☐ Email to stakeholder list

— TPL-025 Change Request ·